*Андрей Калашов, 49-я когорта — 4-й спринт

| Ожидаемое время выполнения работы | Фактическое время выполнения работы |
| --- | --- |
| 40 | 46 часов (доработка 8 часов) |

# Отчёт о тестировании Яндекс Метро

Проект: Яндекс Метро

Тестируемая версия: 3.6 (yandexmetro-android-v3.6.apk)

Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении:
• Android Studio Panda 2025.3.1 Patch 1
• Android Virtual Device (профиль Honor 8)
• Android 9.0 Pie (API 28)
• Разрешение экрана: 1080×1920
• Диагональ экрана: 5.5″

Все требования, затронутые изменениями, были покрыты функциональным чек-листом: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aqvfBAHBhgQGMm3hNzh8rf6_ecoVDO-fy4jT_DP_E5A/edit?gid=899462569#gid=899462569

Также был составлен регрессионный чек-лист: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aqvfBAHBhgQGMm3hNzh8rf6_ecoVDO-fy4jT_DP_E5A/edit?gid=1540435533#gid=1540435533

Результаты выполнения тестов размещены здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aqvfBAHBhgQGMm3hNzh8rf6_ecoVDO-fy4jT_DP_E5A/edit?gid=622090812#gid=622090812

# Результаты тестирования

Всего выполнено проверок: 114
Успешно прошло: 84
Не прошло: 21
Заблокировано: 9

Найденные дефекты

### Блокирующие

Отсутствуют.

### Критические дефекты

• YM-bug-03
 • YM-bug-06
 • YM-bug-07
 • YM-bug-08
 • YM-bug-09
 • YM-bug-10
 • YM-bug-14
 • YM-bug-15

### затрагивают:

- потерю состояния при смене ориентации

- некорректную работу карточки маршрута

- ошибки обновления временного интервала

- нестабильность обработки long tap

- некорректное отображение элементов в тёмной теме

Стандартные дефекты

• YM-bug-01
 • YM-bug-02
 • YM-bug-04
 • YM-bug-05
 • YM-bug-11
 • YM-bug-12
 • YM-bug-13
 • YM-bug-16
 • YM-bug-17
 • YM-bug-18
 • YM-bug-19

связаны с:

- отображением UI

- логикой переключения состояний

- частичной некорректной обработкой пользовательских действий

# Решение по релизу

Несмотря на отсутствие блокирующих дефектов, наличие 8 критических багов, затрагивающих основной пользовательский сценарий (выбор станции → построение маршрута → просмотр карточки → взаимодействие с элементами интерфейса), делает публикацию версии 3.6 преждевременной.

Рекомендуется исправление критических дефектов до публикации и проведение полного регрессионного тестирования после их устранения.

Дополнительная информация для менеджера

Затраченное время

- Подготовка тестовой документации — 25 часов

- Проведение тестирования — 8 часов

- Оформление баг-репортов и итогового отчёта — 5 часов

- Устранение недочетов — 8 часов

Итого: 38 часов.

## Влияние дефектов на пользователя

Не все баги блокируют использование приложения.
 Однако критические дефекты:

- искажают отображение маршрута

- нарушают логику работы карточки

- приводят к некорректному поведению при смене темы

- вызывают нестабильность при long tap

- приводят к потере состояния при пересоздании Activity

Это влияет на достоверность информации о маршруте, что критично для пользователя.

## Применённые виды тестирования

- Функциональное тестирование

- Регрессионное тестирование

- Негативное тестирование

- Тестирование смены ориентации

- Тестирование жизненного цикла приложения

- Тестирование тёмной и светлой темы

- Проверка обработки длительнго нажатия

- Проверка сетевых сценариев

- Проверка работы геолокации

# На что обратить внимание после исправления

- Повторно протестировать смену ориентации с контролем сохранения состояния.

- Проверить корректность отображения интерфейса в тёмной теме.

- Проверить стабильность обработки длительного нажатия.

- Проверить корректность обновления временного интервала.

- Провести полный регрессионный прогон всех 114 проверок.

## Рекомендации по результатам тестирования

• Усилить проверку сценариев смены ориентации экрана, так как выявлены критические дефекты, связанные с нарушением состояния интерфейса.

• Провести дополнительное тестирование отображения интерфейса в тёмной теме, поскольку обнаружены дефекты визуального отображения элементов.

• Расширить проверки сценариев длительного нажатия (лонгтапа), так как выявлена некорректная обработка данного действия.

• Особое внимание уделить корректности отображения карточки маршрута и обновлению временного интервала.

• После исправления критических дефектов выполнить полный регрессионный прогон всех 114 проверок.